.中乒丰田室外路面砖更换方案及做法

概况：中乒丰田旧店升级改造工程已结束，外墙、室内等都已全部改造完成，现只有院内地砖仍然使用原先建店时的老旧地砖，目前已破损严重，地面凹凸不平，严重影响新车行驶及停放。。

方案：现隔壁中乒荣达店闭店，他店院内地砖使用年限较短，较新且完好，面临拆除，为了提升我店面整体形象，经我店和基建部沟通，建议将荣达店院内拆除的地面砖合理充分利用。现我店需更换地砖面积约为1196平方米，荣达店可拆除地砖面积约为1050平方米。

做法：

1.丰田店地砖拆除1196平方米。

2.丰田店基层处理（依据现场情况进行找平及找坡）。

3.丰田店铺地砖1196平方米。

4.荣达店拆地砖1050平方米，并运至丰田店。

5.由于拆除地砖1050平方米，新铺地砖1196平方米，故购买地砖146平方米。

6.不足部分由施工方承担，一次性包干。

签字：

天津中乒丰田